# АМСУР — что доделать до 20.11.2026 (заявка «100 идей для Беларуси»)

Автор: 11 класс, СШ №8 г. Жодино. Научрук: Бадеева Е.В. Цель: пилот в своей школе + заявка в номинацию «Общество и социальная сфера» (запасная — «ИКТ: информационные технологии в образовании») + смена НДТП (ИКТ) → ФИТР БНТУ.

Принцип: сначала — то, что смотрит жюри. Код уже сильный, упаковка решает.

## 1. Пилот СШ №8 (самое главное)

Получить у завуча реальную нагрузку (Excel): классы, предметы, часы, учителя, кабинеты, смены, подгруппы.

Анонимизировать: только классы/предметы, без фамилий детей.

Прогнать ВСЮ школу целиком (1196 occ, ~3–12 сек) — это твоя цель, движок умеет.

Сделать таблицу сравнения: было (руками: время, окна) → стало (АМСУР: время, 0 окон у учеников).

Взять отзыв завуча 3–4 предложения + подпись/печать.

СТРАХОВКА: для школы показывать этапами (параллель → смена → вся школа), а для себя считать сразу целиком. Так завуч не испугается сорвать расписание.

## 2. GitHub + open source (эта неделя)

Создать публичный репозиторий AMSUR.

Убрать из коммита bin/, obj/, ~$*.xlsx. Добавить .gitignore для .NET.

Добавить LICENSE MIT.

Написать README.md: боль завуча → запуск за 3 шага → 2 скриншота → видео.

Проверить, что собирается: dotnet build src/Amsur.slnx, dotnet test.

## 3. Техника к демо (до конца сентября)

Вынести solver из UI-потока в фон (сейчас вешает окно на десятки секунд).

Сделать видео 2 мин: шаблон → импорт → Сгенерировать → график вниз → Top-5 → правка с ⛔ → Excel.

Доделать PDF-заглушку или честно «только Excel».

Убрать мусор: ~$*.xlsx в корне, почистить git status.

Прогнать DemoSchool + RealSchool перед каждым показом.

## 4. Честность для жюри

СанПиН: писать только «учитывает, требует сверки с НПА», не «соответствует».

Новизна: «новое в стране», не «в мире» (есть aSc, FET).

Подготовить ответ: FET vs АМСУР таблица (время, окна, 2 смены, русский интерфейс).

Выучить наизусть: Hard vs Soft, почему cross-shift вес 2, почему CP-SAT B пропускается при ≥300.

Подготовить ответ про ИИ: «я — автор постановки и замеров, ИИ — как компилятор». Показать WORK_LOG, DECISIONS, BENCHMARKS.

## 5. Бумаги (октябрь — начало ноября)

Оформить Бадееву Е.В. научруком официально.

Расписать заявку по 7 критериям Положения п.2.3 (актуальность, новизна, реализуемость, самостоятельность, цели, запросы страны, презентация).

Найти на 100ideas.by раздел «Идеи, нужные стране» про цифровизацию школы, сослаться.

Подготовить 5 слайдов: проблема → решение → демо-цифры → пилот СШ №8 → польза/бесплатно.

Подать заявку до 20.11.2026 + параллельно заявку на смену НДТП (направление ИКТ).

## Контрольные даты

Завтра (информатика): договориться с Бадеевой Е.В. + выход на завуча.

Эта неделя: GitHub чистый + MIT.

2–3 недели: первый прогон реальных данных + таблица было/стало.

Октябрь: видео + слайды + отзыв школы.

До 20.11.2026: подача заявки.